SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/17:  “BACHEO EN CAMINOS RURALES”

ITEM 2: “Bacheo Camino 078-08”

Memoria Descriptiva

A los efectos de avanzar en el proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, se pretende contar con un correcto medio de traslado y un canal de salida de la producción.

Por ello, la Municipalidad de Olavarría llama a Licitación Pública para el bacheo en varios caminos rurales, habiendo establecido efectuar dichas tareas en cinco de ellos, integrando un ítem cada uno .-

Manteniendo la continuidad en la participación de la actividad empresarial privada, la Municipalidad de Olavarría llama a Licitación Pública para reparación del Camino 078-08 de Acceso a Muñoz que se encuentra con algún deterioro por falta de material pétreo producido  por los cortes generados por el agua. La reparación consiste en el agregado de tosca, la conformación, regado,   compactación y calzado del material en la zona de banquinas.

Este llamado alcanza al Camino 078-08 (Acceso a Muñoz), desde el cruce con la R.P. N° 51 hasta la mencionada Estación.

Se hallan en esta zona, infraestructuras de servicios, cuyos planos de trazado deberá solicitar el contratista antes de iniciar las obras.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El bacheo  incluye todas las tareas destinadas a la reparación del citado camino que se encuentra con falta de material, pozos. Las mismas consisten en el agregado de material (tosca), conformado, regado, compactación y calzado del material en la zona de banquinas del mismo. El material a utilizar para la reparación del mismo será obtenido por extracción lateral dentro de la zona de camino o transportado en caso de falta de tosca en dicha zona. Las cavas resultantes de la extracción deberán ser tapadas y emprolijadas de manera que no generen ningún peligro a los vehículos que transiten por el Camino.

CONDICIONES DE TRABAJO

Después de los trabajos, los caminos deberán encontrarse en óptimas condiciones de transitabilidad, sin presentar baches, resaltos, ni material suelto que pueda afectar el tránsito normal de la zona.

Todos los materiales para realizar las tareas serán provistos por la Empresa Contratista.

El equipo de maquinaria mínimo necesario, destinado al bacheo será: una motoniveladora, una retroexcavadora, un camión volcador, un regador, un rodillo pata de cabra, uno liso y un equipo de compactación manual. En caso que el pantano o bache se haya producido por falta de escurrimiento en la cuneta, la misma deberá ser rectificada con la retroexcavadora.

DE LA CONTRATACION Y DE LA LICITACION

La contratación se realizará por el sistema de Ajuste Alzado.

El bacheo se realizará por metro cuadrado, con un espesor no menor de 0.30 m, o hasta recuperar el nivel existente en la traza. El trabajo se realiza en distintos puntos de los caminos haciendo un total de 51.600 m2.

La empresa realizará una visita de obra para la verificación de los metros cuadrados.

El plazo de obra será de 90 días  corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio.

El presupuesto oficial total es de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS  MIL  ($1.200.000.-)

Todos los sobres deberán ser entregados a las 8:30 hs en la  Dirección de Licitaciones el día fijado en el llamado a licitación. Las propuestas serán abiertas y leídas en acto público  comenzando a las 9:00 hs con el ítem 1 y continuando en forma consecutiva con los restantes establecidos para ese día.-

Las empresas que realicen ofertas en más de un Ítem  deberán adquirir los pliegos en forma separada por  cada una de ellos.-

Obligatoriamente deberán cotizar en forma individual  cada ítem.-

La capacidad Técnica- Económica  para la aceptación de las ofertas  será evaluada al momento de estudio de las propuestas.-

La documentación requerida en los puntos 5) a 11) del Artículo N°11 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES  LEGALES PARTICULARES podrá ser presentada una sola vez, siendo válida para todos los ítems que el oferente cotice, debiendo aclararse tal situación.-

Una misma Contratista sólo será adjudicataria de 2 ítems. Si una misma firma resultase la oferta más ventajosa para más de 2 ítems, se le dará traslado para que en un término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentación escrita optando por dos de ellos.- Hecha la opción, el departamento ejecutivo analizará la adjudicación de los demás ítems.-

Se deja expresamente sentado que la decisión que adopte la Municipalidad será irrecurrible y en ningún caso ni bajo ningún concepto dará lugar y/o derecho a los oferentes a formular reclamos de ningún tipo.-

SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº:00/16: “Bacheo Camino 078-08 (Acceso a Muñoz)”

Especificaciones Técnicas Particulares

Artículo 1º.- Zona de Trabajo:

Comprende  reparación del Camino 078-08 (Acceso a Durañona), desde el cruce con la R.P. N° 51 hasta la mencionada Estación, que se encuentra con algún deterioro por falta de material pétreo producido  por los cortes generados por el agua.

Artículo 2º.-Condiciones de Ejecución:

El Contratista procederá a ejecutar las tareas en forma completa y adecuada a su fin, ajustándose al presente Pliego, planos, especificaciones, reglas del arte de la construcción vial, y a las órdenes que imparta la Inspección. En todo caso, el Contratista estará obligado a ejecutar todas las tareas que correspondan para que las obras cumplan con el fin y objeto previstos.

La tarea a realizar:

BACHEO:

En los caminos entoscados, en los tramos donde se haya perdido la tosca y por ende la superficie de la calzada presente una discontinuidad que perjudique el tránsito, deberá restituirse la situación original mediante bacheo. Para tal fin se utilizará aporte de tosca obtenido por extracción lateral dentro de la zona de camino, en este último caso, el Contratista deberá garantizar que la extracción lateral no provoque la alteración del perfil de cunetas.

Antes de realizar el aporte de material, el bache deberá desbarrarse.

El material aportado presentará el mismo grado de compactación que el resto del entoscado. Como resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habrá de ofrecer continuidad al tránsito normal de la vía.

Artículo 3º.- Plazos y Cronograma de trabajo: Para la tarea de bacheo se realizará en un plazo de 90 días.

Artículo 4º.- Ordenamiento de la Obra y de los Trabajos:

El Contratista deberá extremar los recaudos y tomar las providencias necesarias de todo tipo, a efectos de evitar inconvenientes y/o molestias a personas y/o propiedades.

En tal sentido, cuando en razón de las tareas a realizar se provoquen deterioros que afecten de alguna manera los hechos existentes, será obligación del Contratista efectuar los arreglos necesarios para restituir a su condición original los elementos afectados.

Los trabajos deberán realizarse de modo tal que permanezca abierta al tránsito media calzada del camino, de manera de no interrumpir el mismo y de causar las menores molestias posibles a los que deban circular por el sector de obras.

Artículo 5º.-Equipos:

Se deberá prever un equipo compuesto, como mínimo, por: una motoniveladora, una retroexcavadora, un camión volcador, un rodillo pata de cabra y uno liso, un camión regador y un equipo de compactación manual.

Sin embargo, e independientemente del equipamiento descripto, se le dará mayor importancia al resultado final obtenido. Quedará a criterio de cada empresa plantear el uso de maquinaria alternativa a la solicitada, siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma con los objetivos solicitados.

Para el caso que las características del equipo ofrecido resulten insuficientes para los fines establecidos, a criterio de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, se solicitará aclaración, pudiéndose desestimar la propuesta si la respuesta no fuere satisfactoria.

Antes de la adjudicación, la Municipalidad podrá exigir la presentación del equipo a utilizar en la presente obra, para su verificación; si lo cree necesario, podrá exigir el cambio de algunas de las maquinarias a utilizar.

Queda establecido que el equipo afectado a obra no podrá ser retirado de la misma sin conocimiento y consentimiento de la Inspección.

La Empresa Contratista deberá presentar los certificados de capacitación o cursos realizados por el personal abocado al manejo de los equipos.

Artículo 6º.-Ensayos:

Si fuere necesario ejecutar ensayos de calidad, ellos deberán ser realizados por Entidad habilitada; el costo que ello demande será absorbido por el Contratista.

El Contratista deberá presentar los resultados de los ensayos de calidad exigidos por la Inspección. Los mismos serán presentados con la suficiente anticipación a la aprobación y certificación de la tarea.

El incumplimiento de tal requisito por parte del Contratista dará lugar a la automática suspensión de las tramitaciones administrativas de pago de certificado, no estando obligado el Municipio a requerir o intimar a la contratista el cumplimiento de lo exigido.

Artículo 7º.-Señalización – Balizamiento: Se deberá poner especial cuidado en la señalización, diurna y nocturna, y balizamiento de los tramos de trabajo, de manera de evitar cualquier posibilidad de accidente.

Se utilizarán a tal efecto carteles indicadores, balizas reflectivas, balizas luminosas, vallas de seguridad, etc. y/o cualquier otro dispositivo que las circunstancias aconsejen para asegurar el objetivo perseguido, con el fin de tratar que los vehículos que circulan por el tramo de camino a mantener no sufran inconvenientes, ni ocurran accidentes como consecuencia de los trabajos.

Artículo 8º.-Controles: El oferente deberá efectuar “in situ” una completa verificación del terreno y hechos existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocerá diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiera.

Artículo 9º.-Representación Técnica:

La empresa deberá contar con un representante Técnico matriculado con título de Ingeniero Civil, Vial o en Construcciones.

Asimismo, en obra tendrá una persona idónea en el control y ejecución de las tareas concursadas.

Artículo 10º.-Seguridad e Higiene:

El Contratista  deberá presentar en oportunidad de la firma del contrato las correspondientes pólizas de seguro que cubran daños a terceros motivados como consecuencia de accidentes ocasionados por las obras a su cargo.

El Contratista  proveerá a sus empleados los elementos y equipos de protección personal de uso general y los específicos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el correcto uso de los mismos.

La Empresa deberá contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

Artículo 11º.-Conservación Ambiental:

El contratista deberá evitar, controlar y/o minimizar los impactos negativos al medio ambiente que se pudieran ocasionar en el desarrollo de las tareas de mantenimiento de Rehabilitación y Rutinario.

Artículo 12º.-Inspecciones y Notificaciones:

Estará a cargo de personal  que designe el Intendente Municipal.

Artículo 13º.-Plazo Contractual: El plazo de contratación de la presente licitación es de 90 días.

Artículo 14º.-Pliego único de Especificaciones: En todos los casos no previstos y en la medida en que no se oponga a las especificaciones del presente legajo, serán de aplicación supletoria las disposiciones del Pliego Único de Especificaciones de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (2007).

SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/17:  “BACHEO EN CAMINOS RURALES”

ITEM 2: “Bacheo Camino 078-08”

Especificaciones  Legales Particulares

Artículo 1º: Objeto del  Llamado: La Municipalidad de Olavarría llama a Licitación Pública para el bacheo en varios caminos rurales, habiendo establecido efectuar dichas tareas en cinco de ellos, integrando un ítem cada uno .-

Este item alcanza al Camino 078-08 (Acceso a Muñoz), desde el cruce con la R.P. N° 51 hasta la mencionada Estación.

Se deja constancia que la obra objeto de la presente Licitación, será realizada con fondos del Gobierno Nacional quedando el presupuesto oficial asignado a esta convocatoria, supeditado a la [confirmación/ejecución/obtención] del mencionado crédito.

En virtud de ello el presente llamado a Licitación, se realiza ad referéndum de:

- La suscripción de los respectivos Convenios con el Gobierno de la Nación y/u organismos descentralizados bajo su órbita.

- La acreditación de los fondos antes referidos a favor del Municipio.

Articulo 2º.- Generalidades: Se considera parte integrante de este Pliego y darán fe en caso de contestaciones:

- La ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias)

- El reglamento de contabilidad y Disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables.

- Pliego de Bases y Condiciones legales generales 2003.-

- Ley 6021 de la Provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto todas las disposiciones legales que no hubiesen sido expresamente modificadas por las Condiciones Legales Particulares conservan su total validez y serán de aplicación a todos los efectos contractuales.-

Articulo 3º.- Sistema de contratación: Los presentes trabajos se contratarán por el sistema de “AJUSTE ALZADO”.-

Articulo 4º.- Presupuesto oficial: El presupuesto oficial total será de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00.-)

Articulo 5º.- Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del mismo se halla fijado en NOVENTA (90) DÍAS corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación.-

##### Articulo 6º.- Adquisición de legajos: El legajo será entregado en la Dirección de Licitaciones. No se venderán pliegos el día de la licitación ni durante los dos (2) días anteriores a la fecha de apertura.

Los Pliegos de Licitación serán entregados en el Palacio Municipal San Martín, en la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría General previa acreditación del correspondiente recibo de pago efectuado en la Oficina de Recaudación Municipal.

El valor del pliego es de: PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-)-

Mientras dure el llamado a licitación y hasta el tercer día hábil anterior a su término, se evacuarán las consultas que los interesados formulen, las que deberán hacerse por escrito.

Las resoluciones que a este respecto adopte la Municipalidad se llevarán a conocimiento de aquellos que hubieran adquirido los documentos de licitación.

Artículo 7º: Condiciones que deben reunir los proponentes: La ejecución de las obras se hará por Licitación Pública con fondos previstos por la Municipalidad y se exigirán a los proponentes, los siguientes requisitos:

- Constancia de inscripción en el Registro de proveedores Municipales.-

- Mantener sus propuestas hasta un máximo de sesenta (60) días a partir de la fecha de licitación.-

Transcurrido ese plazo se considerará que mantienen sus ofertas hasta que no manifiesten en forma  fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la oferta en violación a lo expuesto precedentemente, el proponente perderá el depósito de garantía que hubiere efectuado sin  derecho a reclamar, quedando a salvo el derecho de la Municipalidad para exigir la  reparación por daños y perjuicios.

- Integrar el depósito de Garantía de Propuesta, el que  será del uno por ciento (1%)  del monto del Presupuesto  Oficial: PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00.-)

El depósito podrá ser integrado:

a) en dinero en efectivo o cheque certificado PREVIAMENTE a la licitación, en la Caja de Recaudación municipal.  El recibo extendido por la misma será suficiente constancia de pago

b) o mediante un pagaré con cláusula “sin protesto y por plazo de sesenta (60) días; debiendo contar con la correspondiente certificación de firmas ante Escribano Público.-.

NO SE ACEPTARÁ INTEGRACIÓN DE LA GARANTIA DE PROPUESTA CON CARTA FIANZA O PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN.-

Artículo 8º: Averiguación de antecedentes: La Municipalidad se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicación de los trabajos, las averiguaciones que estime conveniente  sobre la solvencia técnica, comercial y financiera y sobre todo otro antecedente de cualquier proponente al acto de la licitación. Estos últimos quedan obligados a facilitar todos los datos que la Municipalidad les solicite a los fines indicados.

Articulo 9º. Plazo de garantía de conservación: Dado el tipo de tareas no existe plazo de garantía de conservación de obra, fijándose en ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria, la retención de  la garantía de contrato para responder por cualquier reclamo laboral del personal que hubiese estado a su cargo o por daños y perjuicios de terceros afectados por hechos emergentes de las tareas a cargo.-

Articulo 10º.- Conocimiento del lugar de la obra: El oferente deberá efectuar “in situ” una completa verificación del terreno y hechos existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocerá diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiere.-

Artículo 11º: Forma de presentación de las propuestas: Las propuestas deberán presentarse en dos sobres por separado.

De acuerdo lo actuado se labrará un acta en que se detallará las propuestas presentadas y enumeradas por orden de apertura, el importe  de cada una de ellas, el monto de los depósitos de garantía y demás documentación presentada.

El acta será leída y firmada por los funcionarios anteriormente mencionados, de los proponentes asistentes y  los presentes que deseen hacerlo.-

En el primero de los sobres deberán presentarse todos los elementos enumerados a continuación:

- Constancia de adquisición del legajo.

- El legajo de la Licitación debidamente firmada por el proponente en cada uno de sus folios, en prueba  de conformidad.

- Garantía de mantenimiento de propuestas constituida según lo determinado en artículo 7º de las presentes bases  ($ 12.000,00).

- Listado de equipos a disponer en la ejecución de la obra indicando marca, modelo, potencia, etc. Si el equipo fuese arrendado deberá acompañarse “nota compromiso” de alquiler, nombre y firma del propietario, debidamente certificada por entidad habilitada.

- Declaración jurada de aceptación de la Jurisdicción Tribunalicia.

- Antecedentes de obras del tipo a la licitada

- Constancia de inscripción en el Registro de proveedores Municipales.

- Certificación de bienes y deudas auditada por Contador Público Nacional, avalada por el Consejo Profesional de su jurisdicción. En caso de ser una Sociedad, se adjuntará el último Balance general cerrado..

- Certificado de Libre Deuda Municipal extendido por la Subsecretaría de Rentas Municipal (Tasas por Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene y/o Red Vial sobre propiedades ubicadas en el Partido de Olavarría). En caso de no ser contribuyente municipal, nota firmada por el oferente informando esa condición.-

- En caso de ser el proponente una Sociedad deberá presentar constancia de su constitución y alcance de su objeto social y copia del acta que le autoriza a presentarse en la licitación, conjuntamente con la Inscripción societaria correspondiente.

- U.T.E.: Los proponentes podrán presentarse a licitación reunidos mediante un Contrato de Unión Transitoria o el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias siempre que satisfagan individualmente en lo pertinente los requisitos establecidos en la Ley Nº 19550 y sus modificaciones vigentes a la fecha.Antecedentes de obras del tipo a la licitada

La falta de cumplimentación  de los requisitos establecidos a puntos 1), 2), y 3) es motivo de rechazo de la propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir.

La falta de cumplimentación de lo requerido en los restantes puntos pueden ser salvado en el plazo perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles inmediatos posteriores al día de la apertura; su incumplimiento dará lugar a la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía constituida.-

Si una misma empresa cotizara más de un ítems podrá presentar una sola vez la documentación requerida en los puntos 5) a 11) del Artículo N°11 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES  LEGALES PARTICULARES, siendo válida para todos los ítems que el oferente cotice, debiendo aclararse tal situación.-

El segundo sobre, identificado como SOBRE Nº 2, contendrá la  Planilla de  PEDIDO DE COTIZACION

La documentación exigida en el SOBRE Nº 2 deberá ser presentada en tres (3) juegos separados encarpetados y foliados con la inscripción: ORIGINAL – DUPLICADO - TRIPLICADO.-

En la cubierta de ambos sobres deberá de indicarse claramente la mención de la licitación a que se refiere y día y hora de apertura de las propuestas.

Articulo 12º.- Omisión de foliaturas o firmas: La omisión de foliaturas de la documentación y firmas faltantes a la misma, como asimismo foliaturas incorrectas, podrán ser suplidas o corregidas si la autoridad que dirige el acto de apertura de la licitación lo considera factible. -

Articulo 13º.- Vista de las propuestas: Durante los dos (2) días hábiles posteriores al día de apertura, las propuestas quedaran a disposición de los distintos oferentes a los efectos de la formulación de las impugnaciones que estimen puedan corresponder, las que deberán efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas dentro del plazo arriba establecido.

Cada impugnación se deberá avalar con un depósito de Pesos  tres  mil ($ 3.000,00); dicho valor, en el supuesto que los fundamentos de la impugnación fueran procedentes e independientemente del resultado que recaiga, será reintegrado simultáneamente con la comunicación de la resolución recaída; si fueran calificadas de improcedentes dicho depósito ingresará definitivamente al patrimonio municipal.

Vencido dicho plazo caducará el derecho que se acuerda a párrafo precedente, continuándose la tramitación administrativa normal.

En ningún caso los oferentes podrán hacer agregados o  ampliaciones de ningún tipo referida a la propia oferta que impliquen modificación de la misma.-

En el mismo lapso de tiempo las autoridades municipales que correspondan estudiaran las propuestas y solicitarán las aclaraciones que estimen pertinentes, las mismas deberán ser notificadas fehacientemente y contestadas por la oferente en un plazo no mayor de 24 horas hábiles de notificado.

Artículo 14º.- Garantías de contrato: La garantía de oferta y de contrato podrá constituirse por cualquiera de las siguientes formas:

- Dinero en efectivo depositado en la Oficina de Recaudación Municipal.; El recibo extendido por la misma será suficiente constancia de pago.

- Póliza de Seguro de Caución ó Carta Fianza Bancaria.

Articulo 15º.- Forma de presupuestar: Los oferentes deberán elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego. En el precio unitario se supondrán incluidos, además de los costos, beneficios, gastos financieros e impositivos (incluidos Ingresos Brutos e IVA).-

Articulo 16º.- Mantenimiento de las propuestas: Los oferentes se obligan a mantener sus propuestas por el término de sesenta (60) días corridos. Transcurrido ese plazo se estimará que mantienen sus ofertas hasta que no manifiesten en forma fehaciente  su voluntad de retractarse. En caso de retirar la oferta en violación a lo expuesto precedentemente, el proponente perderá el depósito de garantía que hubiere efectuado sin derecho a reclamación alguna, quedando a salvo el derecho de la Municipalidad para exigir la reparación por daños y perjuicios.

Articulo 17º: Adjudicación de las obras: Realizada la licitación Pública, el D.E. procederá al estudio de las propuestas y aprobación del acto licitatorio a los efecto de la adjudicación de las obras, pudiendo asimismo rechazar, todas las propuestas si no las considera convenientes, sin que ello de derecho a efectuar reclamación alguna a los proponentes.-

El proponente preadjudicado, previo a la firma del contrato deberá demostrar fehacientemente la disponibilidad de las maquinarias, herramientas y demás elementos que forman el plantel y equipo a utilizar y cuyo detalle han agregado a su oferta; en caso contrario se dejará sin efecto su selección, perdiendo la garantía de oferta que hubiese constituido.

Una misma Contratista sólo será adjudicataria de 2 ítems. Si una misma firma resultase la oferta más ventajosa para más de 2 ítems, se le dará traslado para que en un término de cuarenta y ocho (48) horas haga presentación escrita optando por dos de ellos.- Hecha la opción, el departamento ejecutivo analizará la adjudicación de los demás ítems.-

Se deja expresamente sentado que la decisión que adopte la Municipalidad será irrecurrible y en ningún caso ni bajo ningún concepto dará lugar y/o derecho a los oferentes a formular reclamos de ningún tipo.-

Artículo 18º-Ofertas alternativas: No se cotizaran propuestas alternativas.

Articulo 19º: Notificación: La Municipalidad procederá a notificar sobre los resultados de la adjudicación al proponente que resulte adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento  de las ofertas y en forma legal  fehaciente.

Artículo 20º: Errores en los cómputos oficiales: Cualquier error  en los cómputos del presupuesto oficial o formularios de propuestas con respecto a la obra a realizar, no será motivo de reclamo  alguno por parte del Contratista, pues estos errores de existir, se consideran  tenidos en cuenta por el proponente al presentar las ofertas.

Artículo  21º: Errores en la propuesta de licitación: En los casos en que las propuestas presentadas al acto de la licitación adolezcan de contradicciones o errores numéricos de letras o de cálculos, ya sea en los precios unitarios, subtotales o totales, serán tomados como elementos preponderantes  de la cotización, los precios unitarios expresados en letras.

Artículo 22º: Devolución del depósito de garantía de las propuestas: La garantía de las propuestas será devuelta después de la licitación en la siguiente forma: 1) Vencido el término de mantenimiento de la propuesta  sin haberse producido la adjudicación, a los proponentes que lo soliciten; 2) después de la adjudicación, y una vez que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no resulten favorecidos por ésta.

Artículo 23º: Plan de trabajo y curva de inversiones: Junto con el acta de Inicio el adjudicatario presentará para su aprobación el Plan de Trabajos definitivo y la correspondiente curva de inversiones, en papel y en archivo digital, teniendo la Municipalidad que hacer la observaciones que considere pertinente dentro de los cinco (5) días, caso contrario se considerará aprobado.

Asimismo deberá presentar las constancias que acrediten la cobertura de los seguros que  establecen las leyes vigentes, en cumplimiento del artículo N° 34 de las presentes especificaciones.

También la contratista deberá presentar la constancia de inscripción en la actividad que corresponde, certificada por la Dirección de Rentas Municipal.- De no cumplimentar lo expuesto, la firma quedará comprendida dentro de las generales del artículo 20 de la ordenanza fiscal N° 2460/99 y modificatorias, y artículo 30 de la Ordenanza Impositiva 2461/99 y modificatorias.-

Articulo 24º: Gastos y sellado de contrato: Dentro de los diez (10) días corridos de la fecha de notificación de la adjudicación se procederá a la firma del Contrato.

Los gastos que se originen para formalizar el contrato  serán por cuenta del adjudicatario.

Estará exento del impuesto de Sellos según artículo N°123 de la Ley 14200.-

A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar la garantía de Contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta.-

Artículo 25º: Garantía de contrato: De acuerdo a lo establecido en el art. 14º del presente pliego, el adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su convenio mediante el depósito a la orden de la Municipalidad del 5% del  monto del contrato, mediante dinero en efectivo, una fianza bancaria o seguro de caución.-

La garantía de Contrato se devolverá en oportunidad de la recepción definitiva de las obras.

Artículo 26º: Inicio de las obras: Se considerará como fecha de iniciación de las obras, la del Acta de Inicio, la que se labrará dentro de los quince (15) días de la firma del contrato.-

Articulo 27º.- Presentación y pago de los certificados:  Los  certificados de cobro serán confeccionados por la Contratista y presentados  mensualmente por Mesa de Entradas, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, sobre la base de la medición conjunta de la Inspección y la Empresa.

El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas hasta el último día del mes anterior a su presentación y será avalado por la Inspección de la obra, quién firmará el acta de medición correspondiente.

Siendo la Municipalidad “Consumidor Final”, el IVA no se discriminará.

El pago de los certificados se realizará, una vez acreditada la transferencia de fondos del gobierno Nacional, dentro de los treinta (30) días corridos, contados a partir de la presentación del certificado en mesa de entradas.

Los pagos de los certificados se efectuarán los días viernes.-

En todos los casos, de detectarse error en la confección del certificado, se sumarán a los plazos indicados los días demorados en su corrección.

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare adjuntar, el plazo  de cobro  empezará a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.-

Con cada certificado el contratista deberá presentar:

- El cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando el Formulario 931 del período de ejecución de las tareas o el período inmediato anterior (según la fecha de vencimiento que le corresponda) con su correspondiente constancia de pago, se debe adjuntar a su vez la nómina de empleados declarados en dicho organismo, Registro de altas y bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con comprobantes de su cumplimiento.

- copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la Delegación Olavarría del Ministerio de trabajo.

- los comprobantes de pago de los seguros detallados en el artículo 34º de las presentes Condiciones.

- Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.-

- Comprobantes expedidos por el Colegio Profesional de la Ingeniería que acrediten haber dado cumplimiento a las Leyes Nº 5140 y 5920.

Asimismo se indica que:

Los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido serán retenidos en la Dirección de Licitaciones hasta el mes siguiente, cuando durante los cinco primeros días hábiles, se procederá a efectuar la revisión y tramitación de los mismos.

En cada Certificado de Pago se establecerá una retención del 5% de su monto bruto, la que pasará formar parte del Fondo de Reparo o garantía de obra.-.

Articulo 28º.- Revisión de los certificados: El Municipio se reserva un plazo máximo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de presentación, para efectuar la revisión de los certificados.-

Artículo 29º: Fondo de reparos: Del valor de cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.

El monto así formado se devolverá totalmente en oportunidad de la recepción provisoria.

Articulo 30º.- Gastos improductivos: No se reconocerán ajustes por este concepto.-

Artículo 31º.- Multas: Por las infracciones cometidas por la empresa contratista en relación a los incumplimientos del articulado del presente pliego y/o  la inobservancia de cualquier otra obligación inherente a la contratación, determinará la aplicación de multas que se graduarán en relación porcentual con la retribución mensual que abona la Municipalidad a un personal Jerárquico categoría 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo. La graduación de la misma será:

- Por demoras en la iniciación de los trabajos, por suspensión o paralización injustificada de los trabajos, por demora en la entrega de la obra en el plazo establecido y/o por demoras parciales respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por la Municipalidad: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.

- Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.

- Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.

- Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la ejecución de la obra se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y e Contratista no los comunicara a la Inspección, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto del contrato, más adicionales acordados, a precio de licitación.

Al tercer incumplimiento incurrido por la empresa contratista, los porcentajes de las multas se elevarán un 50%.

Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sea igual o mayor al 15% del monto del contrato, el contratista se hará pasible de la penalidad prevista en el artículo 37° de la Ley de Obras Públicas N° 6021.

La presente cláusula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los puntos I, II y III del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edición 2003).

Articulo 32º.- Provisión de materiales: Todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de las tareas serán provistos por la Empresa Contratista. Será su responsabilidad procurar la disponibilidad de tosca de extracción lateral o de yacimientos ubicados a no más de cinco km de ubicación de la obra, de manera que se puedan ejecutar los trabajos requeridos por el presente.

Articulo 33º.- Inspección de obra: La misma estará a cargo del personal del área de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y/o cualquier otra persona técnica en la materia que designe el Intendente Municipal.-

Articulo 34º.- Seguros: La Contratista deberá tener a la totalidad de su personal asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.

Asimismo deberá contar con seguros por daño civil a terceros por hechos derivados de las obras en ejecución.

El Contratista deberá tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y los mantendrá durante todo el tiempo que insuma la obra.

Los montos establecidos para la cobertura de los distintos riesgos nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y demás normas vigentes.

Entre ellos se citan:

a- Seguro de Riesgos del Trabajo (ley 24.557).

El Contratista, antes de iniciar los trabajos y para la verificación del seguro, deberá presentar el certificado de cobertura emitido por la ART,  y el formulario SRT 51/97 ó el  formulario 931, según corresponda,  en donde figure la nómina del personal involucrado en la obra.

Mensualmente deberá presentar una actualización de dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b- Seguro de vida  obligatorio (Decreto 1567/74). Deberá presentar último recibo de pago.

c- Seguro de responsabilidad civil para vehículos automotores y/o remolcados. Deberá presentar último recibo de pago.

d- Seguro de Responsabilidad Civil: Cubrirá lesiones y/o daños a terceros ocasionado por el contratista en ejercicio de su actividad. Deberá presentar recibo de pago.

e- Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal contratado, siendo beneficiario del mismo la Municipalidad de Olavarría. Deberá presentar recibo de pago.

Artículo 35°: Seguridad, higiene y conservación ambiental: El Contratista proveerá a sus empleados los elementos y equipos de protección personal de uso general y los específicos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el correcto uso de los mismos.  La Empresa  deberá contar con un responsable matriculado en higiene y Seguridad en el Trabajo,  de acuerdo a las leyes vigentes.

El contratista deberá cumplir con la Norma de Seguridad para contratistas que se anexa al presente.-

Articulo 36º.- Representación técnica: La empresa deberá contar con un Representante Técnico

matriculado con título de Ingeniero Civil, Vial o en Construcciones.

Asimismo en obra tendrá persona idónea en el control y ejecución de las tareas concursadas.-

En ocasión de la presentación de los certificados de obra, el Contratista deberá acompañar los comprobantes expedidos por el Colegio Profesional de la Ingeniería que acrediten haber dado cumplimiento a las Leyes Nº 5140 y 5920.

La falta de cumplimiento de este requisito motivará la automática interrupción del plazo de pago del certificado, sin necesidad de obligación por parte del Municipio de requerir o instrumentar la cumplimentación de lo exigido.

Contará además con un profesional habilitado en “Seguridad e Higiene Laboral en Obra” en cumplimiento a la ley vigente Nº 19.587. El mismo será presentado por nota de pedido al inicio de las obras, debiendo presentar copia certificada del título habilitante.

Articulo 37º: Honorarios del representante técnico - Aportes: En ocasión de los certificados de obra, el Contratista deberá acompañar los comprobantes expedidos por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, que acrediten haber dado cumplimiento a las Leyes Nº 5140, 5920 y modificatorias; de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38º de las Condiciones Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones

Articulo 38º.Variación de costos: En virtud  del plazo  de obra, no se reconocerán variaciones de costos.-

Articulo 39º.- Cumplimiento de leyes previsionales y cargas impositivas: La Contratista deberá proceder al pago en término de las remuneraciones de sus agentes y operarios efectuando también los depósitos que den cumplimiento a las Leyes previsionales, sociales y sindicales en vigencia.

La Municipalidad podrá requerir en todo momento los comprobantes que acrediten lo indicado precedentemente. Finalizado el contrato, la Contratista deberá presentar constancia de que ha cancelado todas las obligaciones previsionales, sociales y sindicales emergentes del mismo. Queda asimismo expresamente establecido que correrán por exclusiva cuenta de la Contratista todos los impuestos, derechos, tasas, gravámenes y/o contribuciones nacionales, provinciales o municipales que le corresponda abonar como consecuencia del presente contrato.-

Articulo 40º.- Libros de comunicaciones: La contratista hará entrega a la Inspección de Obras, a la firma del Contrato, dos (2) libros por triplicado que serán utilizados para la comunicación entre la Inspección de Obra y la empresa contratista. Junto a ellos entregara un sello con las medidas e inscripción que la inspección ordene.

Articulo 41º: Responsabilidad de la contratista: La recepción definitiva y la devolución de la garantía de contrato no eximen al Contratista y a su representante técnico de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes generales.

La Contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la Municipalidad y/o terceros. Responderá en todos los casos directamente ante la Municipalidad y/o terceros, de daños producidos a las personas y a las cosas que con motivo del cumplimiento del objeto licitatorio ocasionara, cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.

La Contratista será también responsable ante la Municipalidad y/o terceros por la falta de honradez o por el comportamiento moralmente inadecuado de sus agentes.

La Contratista deberá restituir el importe de las eventuales condenas contra la Municipalidad de Olavarría determinadas en procedimientos administrativos o a consecuencia del inicio o culminación de acciones judiciales, incluido costos y costas totales, pudiendo hacerse efectivo el mismo sobre sus bienes, créditos y/o depósitos de garantía dentro de los diez (10) días hábiles bajo apercibimiento de rescisión de Contrato.-

Artículo 42º: Apelaciones del contratista: En toda controversia o cuestión entre el Contratista y la Inspección, relacionada con la obra a cargo del primero y bajo el contralor de la segunda, el Contratista  deberá atenerse en primer término al juicio de la Inspección, con apelación en primera instancia ante la secretaría de Economía y Administración General, en segunda ante el Departamento Ejecutivo y en definitiva, a la acción ulterior en lo contencioso-administrativo.

Articulo 43: Rescisión del contrato: El presente Contrato podrá ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciado en los artículos anteriores, en los siguientes casos:

- Por común acuerdo de partes, o por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, no pudiera cumplirse con el mismo. En este caso la Municipalidad deberá pagar exclusivamente a la Contratista la parte correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y aprobados, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra indemnización o compensación al respecto.

- Por decisión de la Municipalidad en los siguientes casos:

a)En caso de no cumplirse las condiciones previstas en el Artículo 1º, ello sin generar derecho a reclamo alguno por parte de la Contratista, sin perjuicio de las sumas devengadas a su favor por certificaciones parciales correspondientes a avances de obra que ya hubieran sido ejecutados y certificados.

b)Fraude o negligencia sin perjuicio a Municipalidad.

c) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las instrucciones impartidas por la Municipalidad.

d) Transgresión de lo determinado en este Contrato

e) Por quiebra o concurso del adjudicatario.-

Articulo 44º.- Instalaciones existentes: La Contratista será la única responsable de los deterioros  que por cualquier causa, y por motivos de los trabajos a su cargo, se produjeran en las obras de arte, telefónicas, veredas, gas, eléctricas, etc.

Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones  que por tal motivo deba efectuar.

Artículo 45º: Recepción provisoria: Para la recepción de la obra o parte de ella, deberán conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo ejecutado.-

Artículo 46º: Recepción definitiva: Se operará en igualdad de condiciones que para la recepción provisoria y a los seis (6) meses de realizada ésta.-

Articulo 47º.- Jurisdicción: Para todos los efectos legales del presente la Contratista deberá someterse a la Jurisdicción del Tribunal de la Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial de Azul con competencia contenciosa administrativa.

Artículo 48º: Cesión del contrato o subcontrato: La Municipalidad no admitirá la cesión parcial o total del contrato, la subcontratación parcial o total de los servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociación de la Contratista con terceros sin la autorización previa por escrito por parte de la Municipalidad, bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantía constituida.

En el supuesto de aceptarse la subcontratación parcial de ítems, la responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos sigue siendo de exclusividad del Contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le son ajenos al Municipio.-

Artículo 49º: Cartel de Obra: El Contratista deberá emplazar en el sitio que le fije la Inspección, un cartel de obra de acuerdo con las especificaciones y características generales fijadas en el plano especial.